**Анализ нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Майкоп» при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.**

Выявляемые нарушения и недостатки, в соответствии с Классификатором нарушений, рекомендованным к применению Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ, можно отнести к следующим группам: нарушения при исполнении бюджетного процесса на всех его стадиях, нарушения бухгалтерского учета и отчетности, нарушения в сфере закупок, нарушения в сфере управления имуществом, прочие нарушения. Кроме того, как нарушения ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), выделяются неэффективно используемые средства.

В данном докладе приведены примеры нарушений, часто допускаемых объектами контроля. Наиболее многочисленными по своему количеству являются нарушения при исполнении бюджетного процесса.

1. **Нарушения Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 13.10.15 № 711:**

* *муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сформировано не в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг*, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации». *(например: единицей измерения показателей объема муниципальной услуги, согласно Классификатору, должен быть «человек», а в муниципальном задании установлена единица измерения - «человеко-час»);*

- муниципальное задание содержит показатели, характеризующие либо качество, либо объем муниципальной услуги (работы) – (например, показатели, характеризующие качество муниципальной услуги запланированы, тогда как показатели, характеризующие объем этой же муниципальной услуги не запланированы).

- соглашения о финансовом обеспечении муниципального задания заключены ранее дня утверждения муниципального задания;

- уменьшен объем субсидии без соответствующего изменения муниципального задания;

- отчет о выполнении муниципального задания не был размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru));

- учреждением был составлен только один годовой отчет о выполнении муниципального задания, тогда как муниципальным заданием предусмотрено предоставление отчета о выполнении муниципального задания на иную дату (ежемесячно, ежеквартально);

- в отчете о выполнении муниципального задания фигурирует показатель, характеризующий объем муниципальной услуги без уникального номера реестровой записи, который не был установлен в муниципальном задании *(показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования)*. Выездная проверка Контрольно-счетной палаты показала, что данный показатель не мог быть выполнен, в виду отсутствия у Учреждения открытых спортивных сооружений.

- главным распорядителем не осуществляется контроль за выполнением подведомственными учреждениями муниципального задания, а также за выполнением требований к отчетности о выполнении муниципального задания, срокам предоставления отчетов (ежемесячных и ежеквартальных).

*Все вышеперечисленные допущенные нарушения Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания»,* административный штраф на должностных лиц по данной статье составляет от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

**2. В ходе исполнения муниципального задания выявлены следующие нарушения:**

- выявлено недопустимое отклонение (недостижение) показателей, установленных муниципальным заданием, что в соответствии с пунктом 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ «Государственное (муниципальное) задание» является невыполнением муниципального задания (невыполнение муниципального задания подлежит административной ответственности по статье 15.15.5-1 КОАП РФ, штраф – от 100 рублей до 1 000 рублей, за повторное деяние – от 10,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб.);

-при проверке исполнения показателей муниципального задания установлено недостоверное отражение учреждением данных в отчете о выполнении муниципального задания;

- установлено противоречие между графиками перечисления субсидий в 2022 году, и пунктом 48 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части перечисления платежа, завершающего выплату субсидии, в 4 квартале, а именно: согласно Положению перечисление субсидии должно осуществляться не позднее 15 декабря текущего финансового года, по Графику перечисления субсидий - до последнего календарного дня текущего месяца.

Проведенный анализ показал, что норма Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг заведомо невозможна к исполнению, так как средства субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея (являющиеся частью средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания) поступили на счет Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 21.12.2022. В целях исключения данного нарушения рекомендовано принять меры по внесению соответствующих изменений в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Необходимо отметить момент, косвенно касающийся средств, выделенных на обеспечение выполнения муниципального задания. Для возмещения расходов по коммунальным услугам, потребленным в рамках оказания услуг по обеспечению питанием учащихся, учреждениями заключаются договоры безвозмездного пользования помещением, где содержатся условия о компенсации таких расходов. Например:

* до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, учреждение на основании потребленных ресурсов выставляет Поставщику счет с указанием суммы компенсации коммунальных платежей;
* поставщик, в свою очередь, не позднее 10 рабочих дней с момента получения указанных документов, уплачивает сумму компенсации.

По результатам проверок выявлены случаи, когда счета за потребленные коммунальные услуги предъявлялись Учреждением не ежемесячно, в лучшем случае, спустя месяц, а то и 1 раз в 2-3 месяца (за январь, февраль, март - в апреле, за апрель - в мае, за май - в июне, за сентябрь – в октябре, за октябрь – в ноябре, а за ноябрь и декабрь – в январе следующего года). Кроме того, поставщик несвоевременно производил оплату за потребленные ресурсы, при этом, штрафные санкции за нарушение условий договора к нему не предъявлялись.

*Следует отметить, что несвоевременное предоставление счетов для оплаты, а также несвоевременная оплата предъявленных счетов приводит к отвлечению средств бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.*

**2. Нарушения, установленные при проверке определения объема, условий предоставления и расходования средств бюджета, выделенных на иные цели. (**Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2020 № 1476 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» бюджетным (автономным) учреждениям, находящимся в ведении Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», субсидий на иные цели» (далее – Порядок №1476)**)**

1) В Порядке №1476, отсутствует условие об установлении результата предоставленных субсидий, что нарушает Общие требования, установленные Правительством Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели».

2) Главным распорядителем бюджетных средств принято решение о предоставлении субсидии на иные цели, при этом учреждением предоставлены документы не в полном объеме (отсутствуют пояснительные записки, расчет-обоснование суммы субсидии и др.), или документация предоставлена с недостоверными данными - например: обращение содержит просьбу на выделение средств для приобретения огнетушителей, при этом представлен расчет-обоснование затрат на приобретение охранных услуг.

Обращения учреждений о выделении дополнительных денежных средств, либо уменьшении средств, выделенных ранее, не содержат пояснительных записок с обоснованием необходимости предоставления или уменьшения бюджетных средств и расчетов-обоснований сумм изменений субсидии. Все вышеперечисленные

3) Соглашение на предоставление субсидии на иные цели заключено ГРБС с подведомственным учреждением с превышением срока, установленного Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели.

4) Форма заключенного соглашения на предоставление субсидии на иные цели не соответствует Типовой форме, утвержденной Финансовым управлением. Приложения к соглашениям заполнены с нарушением требований типовой формы.

*Нарушения* *Порядка* *определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления (*наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, нарушение главным распорядителем бюджетных средств или получателем бюджетных средств, предоставляющими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, порядка предоставления указанных субсидий либо неисполнение ими решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 15.14](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464175/fb02f16e1feea3d7eb3a786983e1ae93e9ad5f68/#dst4383) настоящего Кодекса -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет).

5) Учреждением направлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями (форма 0501016) в Управление Федерального казначейства с нарушением установленных сроков.

6) Не заполнено Приложение к Соглашениям на предоставление субсидии на иные цели, устанавливающее результат предоставления субсидии. При этом Учреждение обязуется обеспечить достижение результата предоставления субсидии и представляет отчет о достижении не установленных значений результатов предоставления субсидии.

*Подписание Соглашений без значений результатов предоставления субсидии и предоставление отчетов в отсутствии установленных значений свидетельствует о формальном подходе получателя субсидий при подписании Соглашений.*

1. **Нарушения при осуществлении муниципальных закупок**

1). Расчеты за поставленные услуги связи, тепловую энергию, электрическую энергию производились с нарушением сроков (от 1 до 36 дней) оплаты установленных контрактом. *Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде нарушения сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок влечет за собой административную ответственность должностных лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (*наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 1](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464175/643cf5d2e8e900f90a4a98ac6a8af0023e6c48fa/#dst7923) настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет). Кроме того, нарушение сроков оплаты влечет за собой риск возникновения неэффективных расходов бюджетных средств, в случае предъявления поставщиком (подрядчиком) штрафных санкций за нарушение условий контрактов.

2) Осуществлены закупки у единственного поставщика с превышением возможного годового объема таких закупок, что влечет за собой административную ответственность должностных лиц по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ (штраф в размере 30,0 тыс. руб.).

3) Осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком (ст. 7.30 КоАП РФ, штраф -30,0 тыс. руб.)

Отдельного внимания заслуживают нарушения, допущенные при осуществлении капитального ремонта, модернизации систем школьного образования, строительство и реконструкцию объектов (объект питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода).

Как правило, это нарушения законодательства в сфере закупок, нарушения условий заключенных контрактов:

**-** проекты контрактов на строительство водопроводных сетей не содержат условий, предусмотренных типовыми условиями контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта»;

- в сроки начала и окончания работ, предусмотренными Контрактами на строительство, трижды вносились изменения, что нарушает условия самих контрактов, которыми предусмотрено однократное изменение;

- допущено нарушение условий контракта, в части срока действия банковской гарантии;

- допущена просрочка исполнения обязательств в части оплаты за выполненные работы что влечет за собой ответственность заказчика за неисполнение денежных обязательств, создавая риск предъявления штрафных санкций и увеличивает риск возникновения дополнительных расходов, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств.

- обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставлено подрядчиком спустя три месяца после подписания акта сдачи-приемки работ;

- на официальном сайте ЕИС в сфере закупок не размещены акты приема- передачи, дополнительные соглашения;

- отсутствует экспертиза на выполненные работы;

- допущены нарушения порядка приемки и сроки приемки результатов выполненных работ (Согласно графику оплаты выполненных работ по контрактам, оплата должна была производиться шесть раз. Фактически, оплата производилась четыре раза одному контракту и восемь раз по-другому, то есть по факту представленных подрядчиком актов выполненных работ. Таким образом, подрядчиком акты выполненных работ предоставлялись в нарушение условий контрактов, при этом заказчиком претензии в адрес подрядчика не направлялись). Данный факт свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны Заказчика, соблюдения условий контрактов.

В муниципальном образовании, в рамках региональных проектов, реализуются мероприятия по модернизации школьных систем образования.

По результатам проверки в этой сфере выявлены следующие нарушения.

1) Направление средств на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, определенным соглашением о предоставлении субсидии, что является нецелевым использованием бюджетных средств ([п. 1 ст. 306.4](https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/30641) БК РФ), и свидетельствует о признаках административного правонарушения предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ (штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет). На основании Письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 47594-ИФ/13[[1]](#footnote-1) к работам по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений (школ) относятся работы по замене и/или восстановлению строительных конструкций или элементов таких конструкций, а также работы по замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и/или восстановление указанных элементов.

*Учреждение в нарушение условий Соглашения от 09.01.2023 №121/7, и Контракта №2331, в соответствии с которыми, целью предоставления (направления) бюджетных средств является – капитальный ремонт, внесло в ЛСР изменения и произвело на основании соответствующих документов (Акта о приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акта о приемке выполненных работ оплату работ по разбору (сносу) здания на сумму 1 422,04 тыс. рублей, которые не относятся к капитальному ремонту объекта капитального строительства.*

*Направление Учреждением средств бюджета на оплату денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, определенным Соглашением является нецелевым использованием бюджетных средств (*[*п. 1 ст. 306.4*](https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/30641) *БК РФ).*

Оплата работ по разбору (сносу) здания произведена за счет средств, выделенных по КВР [243](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/140043) «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», тогда как оплату указанных работ необходимо производить по КВР [244](https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/140044) «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд».

2) В нарушение требований Градостроительного Кодекса РФ локально-сметные расчеты, размещенные в ЕИС, не содержат даты утверждения и подписи составителя сметы, нет подписи и даты представителя заказчика, утвердившего сметы, не согласованы с подрядчиком (отсутствуют подписи и даты), а также отсутствует наименование приложений.

3) Нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

- на официальном сайте ЕИС в сфере закупок не размещены дополнительные соглашения и приложения к дополнительным соглашениям (ч. 2 статьи 7.31 КоАП РФ, штраф – 20,0 тыс. руб.);

- осуществлена приёмка результатов выполненных работ по капитальному ремонту при несоответствии условиям контракта а именно:

\*предоставленная подрядчиком банковская гарантия имеет срок действия, не учитывающий срок окончания работ, измененный дополнительным соглашением;

\* монтаж оконных блоков ПВХ произведён в отсутствии декларации о соответствии оконных блоков из ПВХ, что нарушает требования пункта 5.1.6 ГОСТа 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

\*В нарушение требований ГОСТа, на оконных блоках отсутствовали блокираторы поворота (так называемые «детские замки»). Ранее КСП выявлялись случаи установки оконных блоков глухого типа, вместо заявленных проектной документацией оконных блоков поворотных трехстворчатых, отсутствие на всех установленных оконных блоках фурнитуры (ручки);

\* акты сдачи-приемки работ подписаны заказчиком в отсутствие отдельных видов исполнительной документации.

4) Отсутствует конъюнктурный анализ необходимый для определения цены (расценки) стоимости материалов, что повлекло за собой нарушение пункта 14 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя № 421/пр[[2]](#footnote-2) (отсутствуют обосновывающие цену документы, подписанные производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов и оборудования)

5) График выполнения работ не содержит сроков выполнения работ, что делает невозможным соблюдение условий Контракта и осуществление проверки сроков выполнения видов (этапов) работ подрядчиком. (*В соответствии с условиями 3.2 Контракта № 2331 сроки выполнения работ (комплекса работ) устанавливаются графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту № 2331). Однако, график выполнения работ (приложение №3 к Контракту №2331) не содержит сроков выполнения работ, что делает невозможным соблюдение пункта 3.2 Контракта № 2331 и осуществление проверки сроков выполнения видов (этапов) работ Подрядчиком).*

6). В нарушение требований приказа Ростехнадзора, предъявляемых к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, не представлены исполнительные схемы:

* конструктивных элементов;
* прокладки трубопроводов (с отметками);
* устройства основания под выпуски канализации.

7). Исполнительные схемы «линии связи ГО и ЧС» и «линия связи видео», сетей электроснабжения и электроосвещения оформлены не должным образом - отсутствуют обязательные реквизиты документов, *из чертежей не ясно, как осуществлена разводка линии связи, подвод к щитку, к коммутатору и т.д., как проведена проводка соединения (цепи) осветительных приборов: где располагаются выключатели и как осуществлен подвод к щитку, как осуществлена разводка розеток и подвод к щитку.*

8). Не компенсированы расходы на оплату коммунальных услуг за время проведения капитального ремонта, которые, в соответствии с условиями контракта, должна компенсировать подрядная организация, осуществляющая ремонт. При этом, необходимо отметить, что условиями контракта не предусмотрено: в какие сроки подрядчик должен компенсировать оплату коммунальных услуг, на основании каких документов, в каком объёме, не зафиксированы показания счетчиков на момент передачи объекта подрядчику для проведения капитального ремонта, в результате чего существует риск невозврата средств, затраченных на коммунальные услуги.

9). В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 720, пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий контракта, подрядчиком предъявлялись к оплате, а заказчиком оплачивались объемы работ, которые в дальнейшем были исключены по причине внесения изменений в первоначальную сметную документацию по капитальному ремонту здания школы, при этом обоснования необходимости изменений представлены не были.

Следует отметить, что объем или вид выполняемых работ является одним из существенных условий контракта. Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 установлены порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в том числе и в отношении изменения объема и видов работ. При этом, в целях изменения существенных условий контракта, подрядчику и заказчику необходимо выполнить требования, установленные статьей 4 вышеуказанного Постановления, для обоснования необходимости таких изменений, с приложением информации и подтверждающих документов.

10) При проведении контрольных мероприятий выявлялись случаи, когда заказчик не применял к подрядчику штрафные санкции при неисполнении должным образом обязательств, предусмотренных условиями контракта.

Обращаем внимание, что условиями контрактов предусмотрены штрафы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом. Штрафные санкции устанавливаются как в процентах от стоимости контракта, так иформируются фиксированной суммой по обязательствам, которые не имеют стоимостного выражения (уборка территории, случаи непредставления подрядчиком в срок, предусмотренный контрактом, отчётных документов, установка специального информационного стенда).

Важным моментом является то, что ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусматривает обязанность заказчика направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени) в любом случае нарушения последним своих обязательств по контракту. То есть, заказчик обязан направить требование всегда, если был факт нарушения своих обязательств поставщиком. Заказчик не имеет права выбора: направлять требование или не направлять.

Непредъявление штрафных санкций к подрядчику может быть расценено как бездействие со стороны заказчика, влекущее за собой ущерб на сумму непредъявленных штрафов.

1. **Учет материальные ценностей пригодных для использования или продажи, возникающих в ходе демонтажных, ремонтных и иных подобных работ, проводимых в отношении основных средств**

В ходе контрольных мероприятий выявлен случай отсутствия учета материалов, демонтированных в процессе ремонтных работ (модернизации), в связи с чем необходимо отметить следующее.

На основании пункта 1 статьи [209](https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-13/statia-209/) Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей содержание права собственности, собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В силу статьи 128 Кодекса в понятие имущества входят не только вещи, но и иное имущество. Таким образом, материалы, демонтируемые в ходе модернизации, принадлежат Заказчику.

Положениями пункта 23 Инструкции № 162н[[3]](#footnote-3) предусмотрено принятие к бюджетному учету материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения по результатам проведенных ремонтных работ, в том числе демонтажа.

В соответствии с рекомендациями Фонда «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» от 30.03.2022 № Р-138/2022-КпР материальные ценности, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) основных средств или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции учитываются в зависимости от их дальнейшего предназначения и экономической судьбы, а именно:

- по-прежнему учитываются в качестве основных средств;

- учитываются в качестве запасов;

- учитываются в качестве долгосрочных активов к продаже;

- не учитываются (если не способны приносить выгоды).

Учет извлеченных ценностей осуществляется в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, в частности, ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 5/2019 «Запасы», в зависимости от дальнейшего их предназначения, которое обусловливает характер извлекаемых из данного актива будущих экономических выгод.

Стоит отметить, что Учреждение может самостоятельно выбрать порядок учета и разработать порядок оценки запасов, остающихся от выбытия, в том числе частичного, основных средств, или извлекаемых в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, закрепив свой выбор в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

1. **Проверка годовой бюджетной отчетности**

Для подготовки Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Контрольно-счетной палатой проводится внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств. Выборочный анализ форм бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2022 год выявил следующее.

***Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127)***

В графе 1 «Наименование показателя» части 2 «Расходы бюджета» отсутствовали наименования по 12 кодам бюджетной классификации

***Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128, ф. 0503738)***

Раздел 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам»: в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов» отсутствует числовое значение.

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом»: при заполнении были неверно указаны числовые показатели планового периода, допущены технические ошибки при заполнении.

***Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (ф. 0503128\_НП)***

Числовые показатели графы 8 Отчета (ф. 0503128\_НП) не соответствуют числовым показателям графы 8 Отчета (ф. 0503128)

***Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)***

Раздел «Расходы»:

- в графе 1 «Код по бюджетной классификации» нет единого подхода к заполнению графы 1 (указан: раздел, подраздел; или: раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода, при требовании указать: раздел, подраздел, целевая статья);

- неверно указан код причины экономии.

***Пояснительная записка (ф. 0503160)***

- установлено не соответствие числовых показателей, отраженных в Пояснительной записке и числовым показателям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127);

- отсутствуют пояснения причин неисполнения по доходам, отраженным в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) и расшифровка кода причины экономии по расходам.

***Кроме того, в рамках проверки годовой отчетности был проведен мониторинг содержания Бюджетной сметы*** на соответствие требованиям заполнения, по результатам которого выявлено следующее:

- Раздел 2 «Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств» Бюджетной сметы был не заполнен, или включенные расходы не соответствовали содержанию примечания к наименованию раздела, устанавливающему условия заполнения данного раздела в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Раздел 3 был не заполнен, или включенные расходы не соответствовали установленным требованиям заполнения данного раздела.

За нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности предусмотрена административная ответственность (ст. 15.15.6. КоАП РФ).

В преддверии составления годовой отчетности за 2023 год, обращаем внимание на выявленные нарушения.

Председатель КСП

МО «Город Майкоп» Н.В. Минакова

1. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2021 г. № 47594-ИФ/13 [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-2)
3. Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» [↑](#footnote-ref-3)